UMOWA nr OR.032……..2015.RP

na roboty budowlane

Zawarta w dniu …………. 2015 r. w Oleśnicy, pomiędzy

Powiatem Oleśnickim z siedzibą w (56-400) Oleśnicy przy ul. J. Słowackiego 10, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego w imieniu którego działają:

Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki,

Artur Noworyta – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego,

przy kontrasygnacie Barbary Długosz- Skarbnika Powiatu Oleśnickiego

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

firmą ……, NIP …. REGON ….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………..zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

……….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie Stronami umowy.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.),  oraz zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 36/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, została zawarta umowa o następującej treści

I. Przedmiot umowy

1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie, roboty budowlane w zakresie bieżącej konserwacji pokrycia dachowego z uwzględnieniem niezbędnych robót rozbiórkowych, robót montażowych pokrycia dachu, w tym między innymi obróbek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych. Zakres przedmiotu umowy dotyczy części I /II zamówienia tj boksów o nr: od 9 do 19 / od 38 do 41 zlokalizowanych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 52c.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa, będąca integralną częścią umowy, dokumentacja na która składają się: ,

- ocena stanu technicznego,

- opis niezbędnych prac do wykonania w ramach bieżącej konserwacji pokrycia dachowego,

- przedmiar robót (ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny ryczałtowej).

W ZAKRESIE  BOKSÓW nr: od 9 do 19 (cz. I zamówienia)  /od 38 do 41(cz. II zamówienia)

zwanych dalej dokumentacją

- Zadanie należy realizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową.

II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności

2

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto – ……….. zł, podatek VAT ….. % - …………. zł,  brutto w wysokości -  ……. zł (słownie: …………).

- Przyjęta cena brutto zaproponowana w ofercie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmieniona.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z dokumentów wymienionych w  1, jak również nieujęte  w  1 , a niezbędne do wykonania zadania, takie jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontów, wszelkie opłaty za media, itp.,

- Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego, sporządzony przez Strony.ący nie

- Do faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru końcowego.

III. Podwykonawstwo

§3

- Wykonawca dla wykonania zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, w zakresie części zamówienia, które wymienił w swojej ofercie. Roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ofercie Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.  Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wskazane roboty nie może być późniejszy niż zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w niniejszej umowie.

6.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonym pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej z datą wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.7.Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót w przypadku niedostarczenia oświadczeń o których mowa w ust. 6.

8.Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej nierozliczone wartości robót wykonanych przez podwykonawcę.

9.W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  bez odsetek należnych  podwykonawcy

10.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji .

11..W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust.10, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy

Wszystkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, powstałe w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

14.Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

IV. Nadzór nad przedmiotem umowy

4

- Przedstawicielem Zamawiającego ds. kontaktu z Wykonawcą jest …………….

- Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ……………….

- Przedstawicielem Wykonawcy ds. kontaktu z Zamawiającym jest ………………

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.)

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

V. Obowiązki stron

5

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- uzyskania wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883.) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie 
z przepisami i dokumentacją oraz zapewnienia należytego porządku 
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót,

- oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym również w okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady,

- postępowania z odpadami powstałymi w związku z prowadzeniem prac w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi odpadów. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

- dokonywanie ostatecznego odbioru przedmiotu umowy

VI. Termin realizacji zadania

6

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się …………..

- Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o gotowości przedmiotu umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie, o ile w wyniku dokonanego zawiadomienia dojdzie do podpisania protokołu odbioru końcowego.

VII. Odbiory

7

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, dokonany będzie jego odbiór końcowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o gotowości przedmiotu umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją Inspektora Nadzoru na tym piśmie;

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 .

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, a:

    - utrudniają one, w ocenie Zamawiającego, użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony przerwą czynności odbioru i określą termin usunięcia wad; przerwanie czynności odbioru i określenie terminu usunięcia wad poza termin określony w §6 stanowi okoliczność z § 10 ust. 1 pkt1.;

    - nie utrudniają one, w ocenie Zamawiającego, użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony ujawnią je w treści podpisanego protokołu odbioru i określą terminy ich usunięcia

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  a:

    - umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w ust.4 pkt 1 ppkt a postępuje według procedury opisanej w ust.2 .

VIII. Zasady realizacji robót

8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu.

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru bądź Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX. Gwarancja i rękojmia za wady

9

- Wykonawca na wykonany zakres robót udziela 24 - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się:

- w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

- w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad.

- W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wady i/lub usterek i/lub uszkodzeń w terminie 14 dni po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- O wykryciu wad i/lub usterek i/lub uszkodzeń Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie wady i/lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach co do wad nieistotnych termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady/usterki, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- Jeżeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie lub usunie je w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze),

- Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji i rękojmi usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W okresie 60 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

X. Kary umowne

10

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad, usterek i uszkodzeń stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

    - za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

    - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wartości umowy,

    - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

    - z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,

    - w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z wyłącznej winy Wykonawcy - w wysokości 30 % ceny umownej brutto.

- Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych przewidzianych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% wartości ryczałtowej brutto umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

XI . Zmiana postanowień umowy

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

XII. Odstąpienie od umowy

12

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy w terminie 30 dni od daty określonej w §6 ust. 1 Zamawiający ma prawo - w terminie 30 dni - odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

XIII. Postanowienia końcowe

13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- zaproszenie do złożenia oferty z dnia… wraz z  załącznikami,

- oferta Wykonawcy,

- gwarancja jakości.

14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.).

15

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

16

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                  Wykonawca:

GWARANCJA JAKOŚCI - załącznik do umowy

Firma …………. przy ul. ……….., NIP …………., REGON ………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………, jako Wykonawca przedmiotu umowy - ………………. gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez nas materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i  bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

- Na dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały a także wykonane roboty udzielam 60 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W okresie gwarancji usunę wady lub wymienię wadliwą rzecz na wolną od wad – wg wyboru Zamawiającego – na własny koszt, w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w terminie 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy: …………………………………………….

Oleśnica, dnia ………………………..

...................................                                                                     ................................

miejscowość, data                                                                                  podpis